**博彩承批及轉批給合同中的投資總額的完成情況**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 | 承批及轉批給合同中的投資總額 | 承諾支出時間 | 承批及轉批給合同訂立時間 | 承諾時間內實際投資金額  (七年內) | 承批及轉批給合同之投資金額的完成情況 |
| （百萬澳門元） | （百萬澳門元） |
| [澳門博彩股份有限公司](http://www.dicj.gov.mo/web/cn/contract/SJM/index.html) | 4,737 | 必須於訂立本批給合同後的7年內支出 | 2002年3月28日 | 11,527 | 完成 |
| [永利渡假村（澳門）股份有限公司](http://www.dicj.gov.mo/web/cn/contract/Wynn/index.html) | 4,000 | 必須於訂立本批給合同後的7年內支出 | 2002年6月24日 | 12,607 | 完成 |
| [銀河娛樂場股份有限公司](http://www.dicj.gov.mo/web/cn/contract/Galaxy/index.html) | 8,800 | 必須於訂立本批給合同後的7年內支出 | 2002年6月26日 | 7,588＊ | 完成 |
| [威尼斯人澳門股份有限公司](http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/VML%20contract%203.pdf) | 4,400 | 必須於訂立本轉批給合同後的7年內支出 | 2002年12月19日 | 53,501 | 完成 |
| [美高梅金殿超濠股份有限公司](http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/MGM%20contract%203.pdf) | 4,000 | 必須於訂立本轉批給合同後的7年內支出 | 2005年4月19日 | 10,267 | 完成 |
| [新濠博亞（澳門）股份有限公司](http://www.dicj.gov.mo/web/files/contract/Melco%20contract%203.pdf) | 4,000 | 必須於訂立本轉批給合同後的7年內支出 | 2006年9月8日 | 42,322 | 完成 |

資料來源：承批合同附件及轉批給合同附件（投資計劃）；實際投資金額由博彩監察協調局提供（博彩監察協調局提供的是年實際投資金額，為計算需要，課題組將其按比例轉化為日實際投資金額）。

註：雖然銀河在合同簽署後七年內(即2002年6月26日至2009年6月26日)的實際投資金額只有75.88億澳門元，少於承批合同內要求之投資金額(即88億澳門元)，但根據銀河與威尼斯人轉批給合同協議，銀河原投資計劃的部份項目被移轉給威尼斯人承擔。因此，根據協議，後者的投資金額亦被計算入前者的投資總額中，但以四十四億為限，研究報告（博彩承批及轉批給合同中的投資計劃）已有詳細解釋。因此，銀河亦完成了承批合同之投資金額要求。